|  |
| --- |
| **ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ** |
| **Тулунский район****АДМИНИСТРАЦИЯ** |
| **Азейского сельского поселения** |
|  |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  |
| **17.08.2017 г. № 42-пг** |
| **с. Азей** |

**Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Азейского сельского поселения на 2017-2019 г.г.**

В целях исполнения статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, пункта 6 статьи 8 [Закона Иркутской области от 27 декабря 2013 года N 167-ОЗ "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области"](http://docs.cntd.ru/document/460268019), руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Азейского муниципального образования

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Азейского сельского поселении на 2017-2019 г.г. (Приложение № 1)

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Азейский вестник" и разместить на официальном сайте администрации Азейского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Азейского

сельского поселения Е.Н.Семенова

Приложение № 1

к Постановлению администрации

Азейского сельского поселения от 17.08.2017 № 42-пг

**КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН**

**РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ АЗЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2017-2019 Г.Г.**

1. **Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Иркутской области, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества (далее – МКД)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее МКД) | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД | Начальный срок проведения капитального ремонта | Плановая дата завершения работ |
| ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |
| кв.м | кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | с. Азей ул. Привокзальная, д. 1  |  1972 |  Не проводился | панельные  | 2 | 2 | 1734,7 | 631,9 | 2018 | 31.12.2019 |
| 2 | с. Азей ул. Привокзальная, д. 3 | 1970 |  Не проводился | панельные | 2 | 2 | 1734,7 | 631,4 | 2018 |  31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |