**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**Азейского сельского поселения**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**28.01.2019 г. № 6-пг**

**с. Азей**

***Об утверждении мероприятий перечня***

***проектов народных инициатив,***

***порядка организации работы по его***

***реализации и расходования бюджетных***

***средств в 2019 году***

В целях эффективной реализации в 2019 году мероприятий перечня народных инициатив, сформированных на 28.01.2019 г., в соответствии с Положением о предоставлении и расходовании в 2019 году субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 января 2018 года № 45-пп, руководствуясь пунктом 1 статьи 78.1, пунктом 1 статьи 86, статьей 161 Бюджетного кодекса РФ, Уставом Азейского муниципального образования,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить мероприятия перечня проектов народных инициатив, реализация которых в 2019 году осуществляется за счет средств местного бюджета в объеме 9 416 руб. 00 коп. (девять тысяч четыреста шестнадцать руб. 00 коп.)и субсидии из областного бюджета, предоставляемой в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования, в объеме 178 900 руб. 00 коп. (сто семьдесят восемь тысяч девятьсот руб. 00 коп.) (прилагаются).

2. Утвердить Порядок организации работы по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив и расходования бюджетных средств (прилагается).

3. Комитету по финансам администрации Тулунского муниципального района обеспечить внесение изменений в решение Думы «О бюджете Азейского муниципального образования на 2019 год» в части отражения расходов на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив с учетом Порядка организации работы по реализации мероприятий и расходования бюджетных средств и бюджетной классификацией.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Азейский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Азейского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.

ВрИО главы Азейского

сельского поселения Н.В. Горбунова

Приложение

к постановлению администрации

Азейского сельского поселения

от 28.01.2019 г. № 6-пг

**Мероприятия перечня проектов народных инициатив на 2019 год**

**Азейское сельское поселение**

(наименование городского округа, поселения)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования - всего, руб. | в том числе из: | | Ответственное должностное лицо | Срок исполнения |
| областного бюджета, руб. | местного бюджета, руб. |
| 1 | Опашка противопожарных минерализированных полос для обеспечения противопожарной безопасности населенных пунктов с. Азей, д. Нюра | до 30 декабря 2019 г. | 60 000,00 | 57 000,00 | 3 000,00 | Кириллова Татьяна Георгиевна | до 18 октября 2019 г. |
| 2 | Приобретение оборудования для детской игровой площадки  для МКУК «КДЦ с.Азей» | 99 000,00 | 94 050,00 | 4 950,00 | до 01 июля  2019 г. |
| 3 | Приобретение спортивного инвентаря для МКУК «КДЦ с.Азей (винтовки пневматические, столы туристические со скамейками, биты для лапты, биты для городошного спорта) | 29 316,00 | 27 850,00 | 1 466,00 | до 28 сентября  2018 г. |
| **ИТОГО:** | | **188 316,00** | **178 900,00** | **9 416,00** |  |

Приложение

к постановлению администрации

Азейского сельского поселения

от 28.01.2019 г. № 6-пг

**Порядок организации работы по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив в 2019 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Срок исполнения** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подготовка и предоставление документов в Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района  - перечень проектов  - результаты собрания жителей. | ВрИО главы Азейского сельского поселения  Горбунова Н.В. | до 30 января 2019 года |
| 2 | Проверка документов на соответствие требованиям для получения субсидии из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив. | Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района (Романчук Г.Э.) | до 04 февраля 2019 года |
| 3 | Предоставление документов в Министерство экономического развития Иркутской области  - перечень проектов  - результаты собрания жителей. | Глава Азейского сельского поселения  Кириллова Т.Г.  Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района (Романчук Г.Э.) | до 20 февраля 2019 года |
| 4 | Утверждение мероприятий перечня проектов народных инициатив. | ВрИО главы Азейского сельского поселения  Горбунова Н.В. | 28 января 2019 года |
| 5 | Увеличение бюджетных ассигнований на сумму 178 900,00 руб. для организации спорта, благоустройства территории и выполнения мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности населенных пунктов Азейского сельского поселения с внесением изменений в бюджетную смету | Глава Азейского сельского поселения  Кириллова Т.Г. | до 18 октября 2019 года |
| 6 | Подготовка соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив. | Глава Азейского сельского поселения  Кириллова Т.Г.  Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района (Романчук Г.Э.) | июнь-июль 2019 года |
| 7 | Направление документов, подтверждающих направление средств местного бюджета на финансирование расходов мероприятий перечня народных инициатив в Министерство экономического развития Иркутской области. | Глава Азейского сельского поселения  Кириллова Т.Г.  Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района (Романчук Г.Э.) | в течение года |
| 8 | Контроль за выполнением мероприятий утвержденного перечня проектов народных инициатив в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств с соблюдением процедур, предусмотренных Федеральным Законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». | Глава Азейского сельского поселения  Кириллова Т.Г. | до 30 декабря 2019 года |
| 9 | Информирование населения о реализации мероприятий перечня народных инициатив через информационно-коммуникационную сеть Интернет, средства массовой информации. | Глава Азейского сельского поселения  Кириллова Т.Г.  Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района (Романчук Г.Э.) | до 30 декабря 2019 года |
| 10 | Размещение фотографий до и после выполнения мероприятий по проектам перечня народных инициатив за 2019 год в информационно – аналитической системе «Живой регион» (http:/expert.irkobl.ru.) и на сайте администрации Азейского сельского поселения. | Глава Азейского сельского поселения  Кириллова Т.Г.  Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района (Романчук Г.Э.) | до 30 декабря 2019 года |
| 11 | Подготовка и направление в Министерство экономического развития Иркутской области отчета об использовании субсидии в целях софинансирования расходных обязательств по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив. | Глава Азейского сельского поселения  Кириллова Т.Г.  Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района (Романчук Г.Э.) | до 20 февраля 2019 года |
| 12 | Возврат остатков средств субсидии. | Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района (Романчук Г.Э.) | до 15 января 2020 года |