**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ТУЛУНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**Азейского сельского поселения**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**22.01. 2016 г**.  **№ 2/1 - пг**

**с. Азей**

***О внесении изменения в Постановление***

***администрации Азейского сельского поселения***

***от 26.11.2013 г. № 40/1-пг «Об утверждении***

***муниципальных программ Азейского***

***сельского поселения на 2014 год и на***

***плановый период 2015 и 2016 годов»***

***(с изменениями от 24.01.2014 г. № 1/1; 28.03.2014г. № 6/1-пг;***

***23.05.2014 г. № 6/2; 28.11.2014 г. № 30/1;27.02.2015 г. № 9/2-пг;***

***20.05.2015 г. № 19/1-пг; 28.08.2015 г. № 32/1-пг)***

В соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117671;fld=134) от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Азейского муниципального образования,

**П О СТ А Н О В Л Я Ю:**

1. Внести в Постановление администрации Азейского сельского поселения от 26.11.2013 г. № 40/1-пг «Об утверждении муниципальных программ Азейского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» следующие изменения:

* 1. Приложение № 1, 2, 4, 5, 9 изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Азейский вестник» и разместить на официальном сайте Азейского сельского поселения.

Глава Азейского

сельского поселения Е.Н.Семенова

Приложение № 1

к Постановлению администрации

Азейского сельского поселения

от 22.01.2016 г. № 2/1-пг

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ПОСЕЛЕНИЯ»**

1. **ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ПОСЕЛЕНИЯ»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения» (далее – Программа) |
| Основание для разработки программы (наименование, номер и дата соответствующего муниципального правового акта) | Федеральный Закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный Закон от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановление администрации Азейского сельского поселения от 20.12.2013 г. № 45-пг «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Азейского сельского поселения» |
| Куратор программы | Администрация Азейского сельского поселения |
| Разработчики программы (если органы и (или) сторонние организации) | Администрация Азейского сельского поселения |
| Исполнители программных мероприятий | - администрация Азейского сельского поселения;  - организации и предприятия, осуществляющие свою деятельность на территории поселения. |
| Цели и задачи программы | Обеспечение выполнения первичных мер пожарной безопасности в границах Азейского сельского поселения. Разработки и осуществление комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории поселения. Формирование безопасных условий жизнедеятельности населения Азейского сельского поселения.  Осуществление в рамках полномочий главы и администрации поселения мероприятий, направленных на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения. Повышение организации обучения населения мерам пожарной безопасности, осуществление противопожарной безопасности, осуществление противопожарной пропаганды, содействие распространению пожарно-технических знаний. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2014-2016 годы |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования программы составляет:  В 2014-2016 годах- 482,4 тыс. руб, в том числе:  Средства бюджета поселения 482,4 тыс. руб.  Объем финансирования по годам:  2014 год – 369,4 тыс. руб;  2015 год – 50,0 тыс. руб;  2016 год – 63,0 тыс. руб.  Бюджетные ассигнования, могут быть уточнены при формировании проектов решений Думы Азейского сельского поселения о бюджете Азейского сельского поселения Тулунского района. |

1. **Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом**

Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения» разработана в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Федеральным Законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.05.2011 г. « 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», Уставом Азейского муниципального образования.

В состав Азейского муниципального образования входят 2 населенных пункта: д. Нюра и с. Азей являющийся административным центром муниципального образования.

Программно - целевой подход к решению проблем пожарной безопасности населенных пунктов необходим, так как без осуществления первичных мер пожарной безопасности муниципального образования невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении безопасных условий проживания населения, снижению уровня гибели людей при пожарах; повышению уровня подготовки населения Азейского сельского поселения к действиям в условиях возможного возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе при пожаре в границах поселения.

1. **Основные цели и задачи программы.**

Обеспечение выполнения первичных мер пожарной безопасности в границах Азейского сельского поселения. Разработки и осуществление комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории поселения. Формирование безопасных условий жизнедеятельности населения Азейского сельского поселения. Осуществление в рамках полномочий главы и администрации поселения мероприятий, направленных на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения. Повышение организации обучения населения мерам пожарной безопасности, осуществление противопожарной безопасности, осуществление противопожарной пропаганды, содействие распространению пожарно-технических знаний.

**Сроки реализации программы:** 2014-2016 г.г.

1. **Перечень мероприятий программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  Программных  мероприятий | Срок  испол-  нения | Объем финансирования  Тыс. руб. | | | | | Источники  финансирования | Исполнитель программных мероприятий |
| всего | в том числе по годам | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | |
| 1. | Выполнение мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктах | 2014-2016 г.г. | **482,4** | **369,4** | **50,0** | **63,0** | | Бюджет Азейского сельского поселения | Администрация Азейского сельского поселения; организации и предприятия, осуществляющие свою деятельность на территории поселения. |
| 1.1 | Заполнение емкости водой для выполнения пожарных мероприятий | 2014-2016 г.г. | 50,0 | 50,0 | **---** | **---** | | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_ |
| 1.2. | Монтаж системы пожарной сигнализации и оповещение людей при пожаре в здании администрации Азейского с.п. | 2014-2016 г.г. | 53,0 | 53,0 | **---** | **---** | | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_ |
| 1.3. | Измерение сопротивления изоляции электропроводки , испытание устройств защитного заземления в здании администрации Азейского с.п. | 2014-2016 г.г. | 20,0 | 20,0 | **---** | **---** | | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_ |
| 1.4 | Обслуживание и ремонт пожарных сигнализаций | 2014-2016г.г. | 68,0 | 47,0 | 15,0 | 6,0 | | Бюджет Азейского сельского поселения | ООО «Гарант» |
| 1.5 | Устройство минерализованных полос | 2014-2016 г. (октябрь-ноябрь) | 109,0 | 40,0 | 35,0 | 14,0 | | Бюджет Азейского сельского поселения | Администрация Азейского сельского поселения. |
| 1.6 | Приобретение пожарно-технической продукции ( ранцы противопожарные , огнетушители и др.) | 2014-2016 г. | 182,4 | 159,4 | \_\_\_ | 43,0 | | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_ |
| 1.7 | Отработка и переработка нормативно-правовых актов по пожарной безопасности | 2014-2016 г. | **-** | **-** | **-** |  | | - | Специалист поселения ГО и ЧС |
| 1.8 | Подворовой обход территории поселения с проверкой состояния и выполнения норм и правил пожарной безопасности | 2014-2016 г. | **-** | **-** | **-** | |  | - | Специалист Азейского сельского поселения согласно графика |
| 1.9 | Произвести проверку состояния и работоспособности пожарных гидрантов | 2014-2016 г. | **-** | **-** | **-** | |  | - | МУСХП «Центральное» |

1. **Механизм реализации программы**

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик Программы – администрация Азейского сельского поселения.

Заказчик программы несет ответственность за реализацию программы, уточняет сроки реализации мероприятий программы и объемы их финансирования.

Механизм реализации программы – исполнение всех программных мероприятий разработанных в соответствии с поставленными задачами:

- защита граждан и имущества при пожарах;

- снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера;

- повышение роли органов местного самоуправления Азейского сельского поселения в обеспечении пожарной безопасности;

- организация взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, привлекаемых к реализации программы.

Мероприятия программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов и договоров. К реализации программы привлекаются предприятия осуществляющие деятельность на территории поселения, проектные организации, частные предприниматели.

Контроль за реализацией программы осуществляет администрация Азейского сельского поселения.

Исполнитель программы - администрация Азейского сельского поселения

осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий программы.

1. **Оценка эффективности реализации программы**

Программа носит социальный характер, основными критериями ее эффективности являются пожарная безопасность и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

В результате реализации программы ожидается:

- выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях

- снижение уровня гибели людей, обеспечение сохранности материальных ценностей при пожарах;

- повышение уровня подготовки населения Азейского сельского поселения к действиям в условиях возможного возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе при пожаре;

- формирование активной социальной позиции граждан и общественных объединений по оказанию содействия пожарной охране и спасательным подразделениям при ликвидации чрезвычайных ситуаций, в т.ч. пожара;

- участие граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности.

Приложение № 2

к Постановлению администрации

Азейского сельского поселения

от 22.01.2016 г. № 2/1-пг

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации»**

1. **ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации**»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации» (далее – Программа) |
| Основание для разработки программы (наименование, номер и дата соответствующего муниципального правового акта) | Федеральный Закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный Закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации., Постановление администрации Азейского сельского поселения от 20.12.2013 г. № 45-пг «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Азейского сельского поселения» |
| Куратор программы | Администрация Азейского сельского поселения |
| Разработчики программы (если органы и (или) сторонние организации) | Администрация Азейского сельского поселения |
| Исполнители программных мероприятий | - администрация Азейского сельского поселения;  - организации и предприятия, осуществляющие свою деятельность на территории поселения. |
| Цели и задачи программы | - выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения;  - сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения;  - повышение уровня содержания автомобильных дорог местного значения;  - снижение доли автомобильных дорог муниципального образования, не соответствующих нормативным требованиям;  - обеспечение безопасности дорожного движения на территории Азейского сельского поселения. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2014-2016 годы |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования программы составляет:  В 2014-2016 годах- 4541,2 руб, в том числе:  Средства бюджета поселения 4541,2 тыс. руб.  Объем финансирования по годам:  2014 год – 3372,3. руб;  2015 год – 405,8 тыс. руб;  2016 год – 763,1 тыс. руб.  Бюджетные ассигнования, могут быть уточнены при формировании проектов решений Думы Азейского сельского поселения о бюджете Азейского сельского поселения Тулунского района. |

1. **Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом**

Дорожное хозяйство сельского поселения является одним их элементов транспортной инфраструктуры поселения, который обеспечивает гарантии граждан на свободу передвижения и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг. Актуальность разработки программы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на повышение эффективности расходов средств бюджета, сохранение и совершенствование сети автомобильных дорого местного значения. Программа содержит характеристики и механизм реализации мероприятий по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения. Разработка реализации программы позволит комплексно подойти к развитию автомобильных дорог , обеспечить их согласованное развитие и функционирование , соответственно, более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов. Процесс совершенствование автомобильных дорог окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие поселка.

Основные требования, предъявляемые к автомобильным дорогам – обеспечение удобства и безопасности движения транспорта и пешеходов.

Реализация программы позволит:

- определить уровень содержания дорог местного значения и перспективы их развития;

- установить необходимые виды и объемы дорожных работ, источники и размеры их финансирования для выполнения взятых обязательств.

1. **Основные цели и задачи программы.**

Целью программы является выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности, сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения.

Достижение цели программы будет осуществляться путем выполнения следующих задач:

- повышение уровня содержания сети автомобильных дорог местного значения;

- снижение доли автомобильных дорог муниципального образования, не соответствующих нормативным требованиям;

- обеспечение безопасности дорожного движения на территории Азейского сельского поселения.

**Сроки реализации программы:** 2014-2016 г.г.

1. **Перечень мероприятий программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  Программных  мероприятий | Срок  испол-  нения | Объем финансирования  тыс. руб. | | | | Источники  финансирования | Исполнитель программных мероприятий |
| всего | в том числе по годам | | |
| 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. | Работы, услуги по содержанию автомобильных дорог местного значения | 2014-2016 г. | 305,0 | 200,0 | 25,0 | 80,0 | Бюджет Азейского сельского поселения | Администрация Азейского сельского поселения; организации и предприятия, осуществляющие свою деятельность на территории поселения. |
| 2. | Приобретение и установка дорожных знаков и нанесение разметок с. Азей | 2014-2016 г. | 400,0 | 400,0 | --- | --- | Бюджет Азейского сельского поселения | -------- |
| 3. | Устройство присыпных обочин по ул. Привокзальная с. Азей | 2014-2016 г. | 200,0 | 200,0 | --- | --- | Бюджет Азейского сельского поселения | -------- |
| 4. | Отсыпка участка дороги от пешеходного перехода около МОУ СОШ с. Азей | 2014-2016 г. | 200,0 | 200,0 | --- | --- | Бюджет Азейского сельского поселения | -------- |
| 5. | Ремонт автомобильной дороги в д.Нюра по ул. Лесная от дома № 1 до перекрестка  (участок №1) | 2014-2016 г. | 648,9 | 648,9 | --- | --- | Бюджет Азейского сельского поселения | -------- |
| 6. | Ремонт автомобильной дороги (участок № 4) д. Нюра | 2014-2016 г. | 489,3 | 489,3 | \_\_\_ | \_\_\_ | Бюджет Азейского сельского поселения | ------ |
| 7. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Российская с. Азей от дома №1 до выезда на объездную дорогу ул.Российская с.Азей | 2014-2016 г. | 540,8 | 540,8 | --- | \_\_\_ | Бюджет Азейского сельского поселения | ------ |
| 8. | Ремонт автомобильной дороги (подъезд к с. Азей) с. Азей | 2014-2016 г. | 388,3 | 293,3 | 95,0 | \_\_\_ | Бюджет Азейского сельского поселения | ------ |
| 9 | Ремонт автомобильной дороги (проулок между ул. Центральная и Российская, выезд на объездную дорогу; очистка от мусора водоотводных канав) | 2014-2016 г. | 400,0 | 400,0 | \_\_\_ | \_\_\_ | Бюджет Азейского сельского поселения | ------ |
| 10. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Подгорная с. Азей | 2014-2016 г. | 938,9 | --- | 255,8 | 683,1 | Бюджет Азейского сельского поселения | ------ |
| 11. | Нанесение разметки на пешеходных переходах | 2015 г. | 30,0 | \_\_\_ | 30,0 | \_\_\_ |  |  |
|  | **Итого:** |  | **4541,2** | **3372,3** | **405,8** | **763,1** |  |  |

1. **Механизм реализации программы**

Механизм реализации программы включает в себя систему комплексных мероприятий. Реализация программы предусматривает целевое использование средств в соответствии с поставленными задачами. Планы работ по ремонту (включая капитальный ремонт) и содержанию автомобильных дорог местного значения составляются ежегодно на основании фактического состояния в пределах лимитов финансирования.

В ходе реализации программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объем расходов бюджетов – корректироваться.

Основными вопросами, подлежащим контролю в процессе реализации программы, являются:

- эффективное и целевое использование средств бюджета;

- соблюдение законодательства Российской Федерации при проведении торгов, заключении муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения с подрядной организацией;

- осуществление контроля за соблюдением требований строительных норм и правил, государственных стандартов и технических регламентов;

- гарантийными обязательствами подрядных организаций по поддержанию требуемого состояния объектов.

Контроль за реализацией программы осуществляет администрация Азейского сельского поселения.

Исполнитель программы - администрация Азейского сельского поселения

осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий программы.

1. **Оценка эффективности реализации программы**

В соответствии с целью и задачами программы основной эффект от реализации ее мероприятий имеет, прежде всего социальную направленность, стимулирующую активизацию экономической деятельности:

- развитие и совершенствование автомобильных дорог, улучшение их технического состояния;

- обеспечение безопасности дорожного движения.

За 2014-2016 г.г. планируется выполнить следующие показатели:

- приведение в нормативное состояние автомобильные дороги с. Азей и д.Нюра;

- увеличение объемов финансовых вложений в развитие автомобильных дорог на территории Азейского сельского поселения.

Приложение № 4

к Постановлению администрации

Азейского сельского поселения

от 22.01.2016 г. № 2/1-пг

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**« ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ АЗЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ»**

1. **ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ АЗЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа «Обеспечение населения Азейского сельского поселения питьевой водой» (далее – Программа) |
| Основание для разработки программы (наименование, номер и дата соответствующего муниципального правового акта) | Федеральный Закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 06.06.1998г. №292 «О Концепции федеральной целевой программы «Обеспечение населения России питьевой водой» и осуществлении первоочередных мероприятий по улучшению водоснабжения населения», Постановление Правительства РФ от 22.12.2010г.№1092 «О федеральной целевой программе «Чистая вода» на 2011-2017годы», Постановление администрации Азейского сельского поселения от 20.12.2013 г. № 45-пг «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Азейского сельского поселения» |
| Куратор программы | Администрация Азейского сельского поселения |
| Разработчики программы (если органы и (или) сторонние организации) | Администрация Азейского сельского поселения |
| Исполнители программных мероприятий | - администрация Азейского сельского поселения;  - организации и предприятия, осуществляющие свою деятельность на территории поселения. |
| Цели и задачи программы | - обеспечение учреждений здравоохранения, образования и населения качественной питьевой водой. Улучшение здоровья населения, оздоровление социально-экономической обстановки в селе, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения;  - повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2014-2016 годы |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования программы составляет:  В 2014-2016 годах- 1415,32 тыс. руб, в том числе:  Средства бюджета поселения 1301,2 тыс. руб.  Объем финансирования по годам:  2014 год – 1189,2тыс. руб;  2015 год – **131,02191 тыс. руб;**  Областной бюджет – 114,12191 тыс.руб;  Бюджет Азейского с.п.- 16,9 тыс. руб.  2016 год – 95,1 тыс. руб.  Бюджетные ассигнования, могут быть уточнены при формировании проектов решений Думы Азейского сельского поселения о бюджете Азейского сельского поселения Тулунского района. |

1. **Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом**

Муниципальная программа «Обеспечение населения Азейского сельского поселения питьевой водой» разработана в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Уставом Азейского муниципального образования и иными правовыми актами.

Сохранение и поддержание состояния здоровья населения на уровне, соответствующем критериям цивилизованного общества, является одной из стратегических задач социальной политики. При этом принципиальное значение имеет качество питьевой воды – важнейшее условие сохранения здоровья населения. Вопрос гарантированного обеспечения питьевой водой в необходимых количествах и соответствующего качества по доступной цене для каждого жителя сельского поселения является одним из главных целевых показателей социальной политики, направленной на благополучие населения.

1. **Основные цели и задачи программы.**

Обеспечение учреждение здравоохранения, образования и населения сельского поселения качественной питьевой водой . Улучшение здоровья населения, оздоровление социально-экономической обстановки в селе, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения. Проблемы улучшения водоснабжения и качества питьевой воды имеют общегосударственное значение и требуют комплексного решения.

Для достижения поставленных целей предполагается решить следующие задачи:

- бюджетные средства, направленные на реализацию программы , должны быть предназначены для повышения эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры. Эта задача предполагает непосредственного целевого бюджетного финансирования.

**Сроки реализации программы:** 2014-2016 г.г.

1. **Перечень мероприятий программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  Программных  мероприятий | Срок  испол-  нения | Объем финансирования  тыс. руб. | | | | Источники  финансирования | Исполнитель программных мероприятий |
| всего | в том числе по годам | | |
| 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. | Монтаж водоразборной колонки по ул. Российская  с. Азей | 2014-2016г. | 1039,2 | 1039,2 | ----- | ----- | Бюджет Азейского сельского поселения | Администрация Азейского сельского поселения; организации и предприятия, осуществляющие свою деятельность на территории поселения. |
| 2. | Ограждение водозабора | 2014-2016г | 150,0 | 150,0 | ----- | ----- | Бюджет Азейского сельского поселения | - |
| 3. | Приобретение строительного материала и ремонт водонапорной башни по ул. Подгорная с. Азей | 2015 г. | 131,02191 | \_\_\_ | 114,12191  16,9 | \_\_\_ | обл. бюдж.  Бюджет Азейского с.п. | \_\_\_\_ |
| 4. | Ремонт водоразборной колонки по ул. Центральная, 1Б с. Азей | 2014-2016г.г. | 95,1,0 | ------ | ------ | 95,1 | Бюджет Азейского сельского поселения | \_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Итого: |  | 1415,32191 | 1189,2 | 131,02191 | 95,1 |  |  |

1. **Механизм реализации программы**

Механизм реализации программы включает в себя систему комплексных мероприятий. Реализация программы предусматривает целевое использование средств в соответствии с поставленными задачами в пределах лимитов финансирования.

В ходе реализации программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объем расходов бюджетов – корректироваться.

Основными вопросами, подлежащим контролю в процессе реализации программы, являются:

- эффективное и целевое использование средств бюджета;

- соблюдение законодательства Российской Федерации при проведении торгов, заключении муниципальных контрактов на выполнение работ с подрядной организацией;

- осуществление контроля за соблюдением требований строительных норм и правил, государственных стандартов и технических регламентов;

- гарантийными обязательствами подрядных организаций по поддержанию требуемого состояния объектов.

Контроль за реализацией программы осуществляет администрация Азейского сельского поселения.

Исполнитель программы - администрация Азейского сельского поселения

осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий программы.

1. **Оценка эффективности реализации программы**

Успешное выполнение мероприятий программы позволит обеспечить к 2013 году:

- обеспечение население Азейского сельского поселения питьевой водой хорошего качества и в достаточном количестве;

- улучшение экологического состояния окружающей природной среды сельского поселения и повышения уровня жизни, снижение влияния неблагоприятных экологических факторов на здоровье населения;

- повышение качества и надежности коммунальных услуг.

Оценка эффективности реализации программы будет осуществляться на основе следующего индикатора:

- снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры.

Приложение № 9

к Постановлению администрации

Азейского сельского поселения

от 22.01.2016 г. № 2/1-пг

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ОРГАНИЗАЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ»**

1. **ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«ОРГАНИЗАЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ»

(ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа "Организация благоустройства территории поселения" (далее - Программа) |
| Основание для разработки программы | Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Постановление администрации Азейского сельского поселения от 20.12.2013 г. № 45-пг «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Азейского сельского поселения», Устав Азейского муниципального образования. |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Азейского сельского поселения |
| Куратор программы | Администрация Азейского сельского поселения |
| Разработчик Программы | Администрация Азейского сельского поселения. |
| Исполнители  мероприятий  Программы: | Администрация Азейского сельского поселения,  организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, различных форм собственности, привлеченные на основе аукционов |
| Основные цели Программы | - Совершенствование системы комплексного благоустройства Азейского сельского поселения»  -Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Азейского сельского поселения  -Совершенствование эстетического вида Азейского сельского поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды  -активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов;  - развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий  -повышение общего уровня благоустройства поселения |
| Основные задачи Программы | -Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения.  -Приведение в качественное состояние элементов благоустройства.  -Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства.  - провести уличное освещение с установкой светильников в Азейском сельском поселении;  - оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;  - вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами. |
| Сроки реализации Программы | 2014–2016 годы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - Единое управление комплексным благоустройством муниципального образования.  -Определение перспективы улучшения благоустройства Азейского сельского поселения.  -Создание условий для работы и отдыха жителей поселения.  -Улучшение состояния территории Азейского сельского поселения.  - Привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему поселку, к соблюдению чистоты и порядка на территории Азейского сельского поселения;  - улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;  - совершенствование эстетического состояния территории;  - увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении;  - создание зелёных зон для отдыха жителей поселения;  - предотвращение сокращения зелёных насаждений;  - увеличение количества высаживаемых деревьев;  - благоустроенность населенных пунктов поселения. |
| Объемы и источники финансирования  Программы | Общий объем финансирования программы составляет:  В 2014-2016 годах – 1034,6 тыс. руб, в том числе:  Средства бюджета поселения – 1034,6 тыс. руб.  Объем финансирования по годам:  2014 год – 877,7тыс. руб;  2015 год – 70,9 тыс. руб;  2016 год – 86,0 тыс.руб.  Бюджетные ассигнования, могут быть уточнены при формировании проектов решений Думы Азейского сельского поселения о бюджете Азейского сельского поселения Тулунского района. |
| 10.Контроль за исполнением | Контроль за реализацией программы осуществляет администрация Азейского сельского поселения. |

**2. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программно - целевым методом**

Необходимое условие успешного развития экономики поселения и улучшения условий жизни населения.

В настоящее время население поселения составляет 726 чел.

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населенных пунктов.

В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем.

Благоустройство населенных пунктов поселения не отвечает современным требованиям.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, освещение улиц поселения. В настоящее время уличное освещение составляет 70% от необходимого, для восстановления освещения требуется дополнительное финансирование.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления муниципального района с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней.

Работы по благоустройству населенных пунктов поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий, медленно внедряется практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Накопление в больших масштабах промышленных отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является одной их главных проблем обращения с отходами.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

**3. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации, целевые индикаторы и показатели программ**

3.1 Анализ существующего положения в комплексном благоустройстве населенных пунктов

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения. Анализ проведен по трем показателям, по результатам исследования которых сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.

3.2 Координация деятельности предприятий, организаций и учреждений, занимающихся благоустройством населенных пунктов

В настоящее время отсутствуют предприятия, организации, учреждения, занимающиеся комплексным благоустройством на территории Азейского сельского поселения. В связи с этим требуется привлечение специализированных организаций для решения существующих проблем.

Одной из задач и является необходимость координировать взаимодействие между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов ремонта коммуникаций и объектов благоустройства населенных пунктов.

3.3 . Анализ качественного состояния элементов благоустройства

*3.3.1. Наружное освещение*

Сетью наружного освещения не достаточно оснащена вся территория поселения. Помимо наружного уличного освещения, на некоторых домах населенных пунктов имеются светильники, которые не обеспечивают освещение территории.

Таким образом, проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения, его реконструкции и строительстве нового на улицах поселков муниципального образования.

*3.3.2.Озеленение*

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют  неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в  отсутствии штата рабочих по благоустройству, недостаточном участии в этой работе жителей муниципального образования, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом поселения.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы,  должны быть согласованы между собой.

*3.3.3. Благоустройство населенных пунктов*

Благоустройство территории Азейского сельского поселения включает в себя тротуары, озеленение, места отдыха. Благоустройством занимается администрация муниципального образования.

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в поселении.

3.4. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов  на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

В течение 2014-2016 годов необходимо организовать и провести:

- смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений;

- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, придомовой территории.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в  работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

Данная Программа направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территорий населенных пунктов Азейского сельского поселения:

- совершенствование системы комплексного благоустройства Азейского муниципального образования, эстетического вида поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания Азейского сельского поселения;

- активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов;

- развитие и поддержка инициатив жителей поселения по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;

- повышение общего уровня благоустройства поселения;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

- проведение уличного освещения с установкой светильников в Азейском сельском поселении;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;

- вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами.

**Сроки и этапы ее реализации –** 2014-2016г.г.

1. **Перечень мероприятий программы**

Основой Программы является система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления:

4.1. Мероприятия по совершенствованию систем освещения населенных пунктов Азейского сельского поселения.

Предусматривается комплекс работ по восстановлению до нормативного уровня освещенности населенных пунктов Азейского сельского поселения с применением прогрессивных энергосберегающих технологий и материалов.

4.2. Мероприятия по благоустройству мест санкционированного размещения твердых бытовых отходов населенных пунктов Азейского сельского поселения.

Предусматривается комплекс работ по приведению в нормативное состояние мест размещения твердых бытовых отходов.

4.3. Проведение конкурсов на звание "Самый благоустроенный населенный пункт Азейского сельского поселения", который позволит выявить и распространить передовой опыт организаций сферы жилищно-коммунального хозяйства, а также органа местного самоуправления по вопросам благоустройства и санитарной очистки населенных пунктов.

Основной целью проведения данного конкурса является развитие, поддержка и создание благоприятных условий для объединения усилий жителей, участвующих в работе по благоустройству, содержанию подъездов, придомовой территории.

Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий, предусмотренных разделом 3, при наличии разработанных и принятых программ благоустройства поселения, а также решений о выделении средств местного бюджета на финансирование мероприятий по благоустройству Азейского сельского поселения

**Объёмы финансирования программы**

Приложение № 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Требуемые средства всего, тыс. руб. | 2014 год | | 2015 год | | 2016 год | |
| Бюджет поселения | Областной бюджет | Бюджет поселения | Областной бюджет | Бюджет поселения | Областной бюджет |
| 1 | Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения на территории поселения | 87,9 | 51,0 | --- | 16,9 | --- | 20,0 | --- |
| 2 | Приобретение комплекта оборудования для уличного освещения(светильники, кронштейны, лампы, провод, электросчетчик и др.) | 136,0 | 100,0 | --- | --- | --- | 36,0 | --- |
| 2 | Установка светильников уличного освещения по ул. Привокзальная с. Азей | 100,0 | 100,0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Услуги по размещению светильников на опорах | 35,0 | 35,0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Установка светильников для освещения знаков пешеходного перехода | 45,0 | 45,0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Оплата за электроэнергию уличного освещения | 124,0 | 40,0 | --- | 54,0 | --- | 30,0 | --- |
| 6 | Ремонт и замер системы электроснабжения в здании администрации Азейского сельского поселения | 120,0 | 120,0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Монтаж освещения на детской площадки | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |
| 8. | Ограждение и содержание мест захоронения (кладбища) | 286,7 | 286,7 |  |  |  |  |  |
| 9. | Ликвидация несанкционированных свалок мусора | 50,0 | 50,0 | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ИТОГО:** | **1034,6** | **877,7** | **---** | **70,9** | **---** | **86,0** | **---** |

**Раздел 5. Механизм реализации, организация управления и контроль**

**за ходом реализации программы**

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы - Администрация Азейского сельского поселения.

Муниципальный Заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Муниципальным Заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия областного и местного бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между Муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией Азейского сельского поселения.

Исполнитель Программы - администрация Азейского сельского поселения:

- ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования;

- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

**Раздел 6. Оценка эффективности социально – экономических и экологических последствий от реализации программы**

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства населенных пунктов поселения, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности населенных пунктов.

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории Азейского сельского поселения.

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

сократить удельные затраты времени на пассажирские и грузовые перевозки;

повысить уровень безопасности дорожного движения;

- уменьшить зону негативного влияния автомобильных дорог на здоровье населения и придорожные экосистемы;

- расширить сеть и улучшить состояние автомобильных дорог с твердым покрытием, связывающих сельские населенные пункты, улучшить условия и качество социального обслуживания населения;

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного освещения) ГОСТу;

- процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству;

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и предприятий – владельцев инженерных сетей;

- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, спортивными площадками).

В результате реализации Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;

- совершенствование эстетического состояния территории поселения;

- увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении;

- создание зелёных зон для отдыха жителей поселения;

- предотвращение сокращения зелёных насаждений